* Carlos Enrique Chávez Guerrero 099021
* Mario Alexander Cortes Quintanilla 100521
* Elías Josué Estrada Salinas 098921
* Xiomara Abigail Morazán de Garcia 198421
* Erick Alfredo Ramos Conteras 108121
* Jonathan Josué Garcia Marroquín 097821

13 de junio de 2022

**ÍNDICE:**

* Historias de usuario con sus criterios de aceptación.
* Planificación por cada sprint (SPRINT PLANNING).
* Product Backlog general de todo el proyecto.
* Estimación de tiempo por cada actividad.
* Roles del equipo de desarrollo (Organigrama del equipo) actividades asignadas por cada sprint.
* Capturas de pantalla del uso de herramientas colaborativas.
* Capturas de pantalla de las pruebas realizadas en software.
* Detallar de forma explicita cada reunión mediante capturas de pantallade los chat y fotos del equipo de proyecto.
* Repositorio donde se encuentra alojado el proyecto final del equipo, este debe ser compartido con el docente.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

* **Historias de usuario con sus criterios de aceptación****.**
* **#1 Como cliente quiero un diseño sencillo y práctico para la comprensión mejor del sitio**

Criterios

Realizar una plantilla sencilla, moderna y bonita.

* **#2 Como cliente quiero que se muestre la información detallada de cada producto para tener en cuenta cada detalle.**

criterios

\*cada producto deberá tener una sección con información de el.

* **#3 Como cliente quiero un menú organizado y que la parte de los productos sea de forma desplegable para poder elegir que sección quiero ver primero.**

Criterios

Realizar un menú desplegable y que tenga sus secciones organizadas.

* **#4 Como cliente quiero que se muestre en el carrito de compras distintas secciones para poder escoger lo que más me gusta**

Criterios

Tener un manejo del carrito fácil

Poder seleccionar productos del carrito

Poder eliminar los productos del carrito

* **#5 como administrador quiero tener una sección para poder administrar los productos disponible.**

Criterios

\*tener un acceso como administrador

\*poder administrar producto.

* **#6 como administrador quiero que se vayan guardando las ventas realizadas para tener el control de las ventas**

criterios

\*Tener una sección de historial de ventas

* **#7 como programador quiero unas historias de usuario ordenadas y claras.**

Criterios

\* desarrollar a implementar la tarea de forma correcta.

\*Deben estar escritas de forma que el programador pueda verificar rápidamente.

* **#8como cliente quiero un sitio moderno con una buena administración.**

criterios

Buena apariencia

Fácil de usar

* **#9Como administrador quiero que la tienda tenga la opción de crear un nuevo administrador para poder actualizar los productos ya sea estén en existencia o no**

Criterios

Tener la posibilidad de crear nuevos administradores.

Los nuevos administradores puedan modificar productos.

* **#10 Como tester quiero que el producto este todo completado para luego ser probado si funciona en realidad**

Criterios

El sistema tiene que estar terminado en su totalidad.

Organizado.

* **#11 Como cliente quiero que la parte de contáctanos se encuentre en la parte de abajo de cada página para poder tener a la mano sus redes y dirección.**

Criterios

Tener el área de contactos.

Dirección.

Número de teléfono.

* **#12 Como cliente quiero un formulario de registro para estar registrado en el sitio web**

Criterios

Tener un apartado para poder registrarse.

* **#12 Como cliente quiero una barra de búsqueda para poder buscar los productos más fáciles.**

Criterios

Hacer una barra de búsqueda, sencilla de utilizar y que funcione.

* **Planificación por cada sprint (SPRINT PLANNING) Y estimación de tiempo por cada actividad.**

**Sprint 1**

**Del 30 de mayo al 05 de junio**

Como programador quiero que las historias de usuario sean de la manera mas clara y especifica que se pueda, para poder hacer un buen trabajo.

Tareas:

* Historias de usuario claras y especificas para la mejor comprensión para trabajarlas. Venció el 01 de junio. Carlos Enrique Chávez Guerrero

Como cliente quiero un diseño sencillo y práctico para comprender mejor.

Tareas:

* Muestra pagina con diseño sencillo y practico. Cerro el 02 de junio. Carlos Enrique Chávez Guerrero

Como diseñador quiero un diseño sencillo adaptado para la tienda online para que el programador pueda programar la página.

Tareas:

* Buscar un diseño adecuado para la tienda online. Venció el 03 de junio. Jonathan Josué Garcia Marroquín

Como programador quiero que lleve un lenguaje de programación sencillo en Código para poder programar con mayor facilidad.

Tareas:

* Buscar un lenguaje de programación adecuado para programar. Venció el 03 de junio. Elías Josué Estrada Salinas
* Asegurarse bien que el diseño este bien estructurado. Venció el 04 de junio. Jonathan

Como cliente quiero un menú organizado y que la parte de los productos sea de forma desplegable para poder elegir que sección quiero ver primero.

Tareas:

* Menú organizado. Venció el 04 de junio. Xiomara Abigail Morazán de Garcia

Como programador quiero un diseño estructurado del sitio web para poderlo programar

Tareas:

* Programar la tienda en línea. Venció el 05 de junio. Erick Alfredo Ramos Conteras

Como diseñador quiero una lista de los requerimientos para poder realizar el diseño del sitio web.

Tareas:

* Recolectar la información necesaria. Venció el 04 de junio. Mario Alexander Cortes Quintanilla

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

**Sprint 2**

**Del 06 al 09 de junio**

Como cliente quiero una barra de menú atractivo e interactiva para que el sitio sea moderno.

Tareas:

* Se utilizará HTML y CSS para crear la barra de menú. Venció el 08 de junio Jonathan Josué Garcia Marroquín
* Se utilizará Boostrap para darle un diseño mas moderno. Venció el 09 de junio Mario Alexander Cortes Quintanilla

Como cliente quiero que se muestre en el carrito de compras distintas secciones para poder escoger lo que más me gusta.

Tareas:

* Carrito de compras con las secciones para comprar. Venció el 09 de junio. Carlos Enrique Chávez Guerrero

Como cliente quiero un formulario de registro para estar registrado en el sitio web.

Tareas:

* Formulario de registro. Venció el 09 de junio. Elías Josué Estrada Salinas

Muestra de los precios del producto.

Tareas:

* Crear la base de datos para la tienda. Venció el 09 de junio. Erick Alfredo Ramos Conteras

Como cliente quiero que la parte de contáctanos se encuentre en la parte de debajo de cada página para poder tener a la mano sus redes y dirección

Tareas:

* Parte de contáctanos en la parte de debajo de cada página. Venció el 09 de junio. Xiomara Abigail Morazán de Garcia

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

**Sprint 3**

**Del 10 al 13 de junio**

Como Tester quiero que el producto este todo completado para luego ser probado si funciona en realidad

Tareas:

* Todos los archivos del proyecto deben estar ya subidos. Venció el 13 de junio. Jonathan Josué Garcia Marroquín

Como administrador quiero que la tienda tenga la opción de crear un nuevo administrador para poder actualizar los productos ya sea estén en existencia o no.

Tareas:

* Creación de login para administrador y cliente. Venció el 13 de junio. Xiomara Abigail Morazán de Garcia

Como administrador quiero tener el acceso completo del sitio web para poder ver el funcionamiento y el desarrollo del sitio.

Tareas:

* Permitir el acceso al sitio. Venció el 12 de junio. Erick Alfredo Ramos Conteras
* Permitir que se administre los precios de los productos. Venció el 13 de junio. Carlos Enrique Chávez Guerrero
* Todos los archivos deberán estar ordenados. Venció el 13 de junio. Mario Alexander Cortes Quintanilla

Como cliente quiero que el sitio web sea fácil de usar y poder adquirir mis productos de forma sencilla.

Tareas:

* Deberá tener un diseño que llame la atención. Venció el 13 de junio. Elías Josué Estrada Salinas

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

* **Roles del equipo de desarrollo (Organigrama del equipo) actividades asignadas por cada sprint.**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

**PRODUCT OWNER**

****Una persona con un vestido de color azul

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**STAKEHOLDER FRONT  DESING**

****

Un joven con una playera de color rojo

Descripción generada automáticamente

**UX BACK DESING**

**Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente**

* **Capturas de pantalla del uso de herramientas colaborativas.**

**GITHUT**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

**TAIGA**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteCaptura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

* **Capturas de pantalla de las pruebas realizadas en software.**

**Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente**

**Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente**

**Texto

Descripción generada automáticamente**

* **Detallar de forma explícita cada reunión mediante capturas de pantalla de los chat y fotos del equipo de proyecto.**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

* **Repositorio donde se encuentra alojado el proyecto final del equipo, este debe ser compartido con el docente.**